CRM-Erweiterungsvorschlaege

Partnerbereich Baufinanzierung  |  Regionalimmobilien24 GmbH  |  Oktober 2026

Auf Basis einer vollstaendigen automatisierten Analyse des Partner-CRM (/be-admin/) wurden die folgenden 13 Erweiterungsvorschlaege erarbeitet. Die Analyse umfasste: Kundenverwaltung, Europace-Integration, Profil, Landingpages, Empfehlungsseite, Unterlagen sowie bestehende API- und Datenbankfelder. Die Vorschlaege sind nach Umsetzungsaufwand und strategischem Hebel priorisiert. Die drei staerksten Quick-Wins sind #2, #1 und #13.

#1 Bankenwissen direkt in der Kundenverwaltung

| Bereich Kundenverwaltung | Aufwand Mittel | Hebel Sehr hoch | Empfehlung Sprint 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Der Bankenwissen-Bot (132 Kriterien x 487 Banken, Qualitypool-Datenbasis, Stand Mai 2026) existiert als separater Typebot. Berater muessen bei der Kundenberatung zwischen CRM und Typebot wechseln, um Bankanforderungen nachzuschlagen.

Vorschlag

Ein Bankenwissen-Abfrage-Panel direkt in der Kundendetailansicht einbetten. Das Panel wird automatisch mit den Kreditparametern des Kunden vorbelegt (Darlehenssumme, Vorhaben, Beleihungsauslauf) und fragt die bestehende Vektordatenbank ab.

Nutzen

Kein Kontextwechsel mehr waehrend der Beratung

Berater sieht Bankanforderungen und Kundendaten parallel

Basis: bestehende /bankenwissen/combined/*.json Datenbasis + OpenAI file_search

#2 Automatischer Lead-Import aus dem Finanzierungscheck-Chatbot

| Bereich Kundenverwaltung | Aufwand Gering-Mittel | Hebel Sehr hoch | Empfehlung Sprint 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Der Finanzierungscheck-Chatbot (MCP > Pitcom > Europace) erstellt Europace-Vorgaenge, schreibt aber nichts in die Kundenverwaltung des CRM. Berater muessen Leads manuell doppelt erfassen.

Vorschlag

Webhook-Bridge: Wenn der Chatbot einen Fall bei Pitcom/Europace speichert, wird gleichzeitig ein POST an das CRM-Backend gesendet, der einen neuen Eintrag im Status 'Leadeingang' erzeugt - vollstaendig vorausgefuellt mit Name, Darlehenssumme, Vorhaben, Telefon, E-Mail und EP-Vorgangsnummer.

Nutzen

Eliminiert doppelte Dateneingabe vollstaendig

Kein Lead faellt mehr durch das Raster

Umsetzbar mit bestehendem MCP-Stack (saveKundenangaben-Endpoint)

#3 Kanban-Board statt Tabellen-Pipeline

| Bereich Kundenverwaltung | Aufwand Mittel | Hebel Hoch | Empfehlung Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Die Pipeline-Stufen (Leadeingang: 2, Angebot: 1, Aufbereitung: 1, Fall bei Bank: 0, Abschluss: 0) werden als kleine Stat-Karten ueber einer flachen Tabelle angezeigt. Eine Gesamtuebersicht fehlt.

Vorschlag

Drag-and-Drop Kanban-Board als zweite Ansicht (Toggle: Tabelle / Kanban). Jede Spalte entspricht einer Pipeline-Stufe. Kunden-Karten zeigen: Name, Darlehenssumme, letztes Aktivitaetsdatum und einen farbigen Indikator fuer ueberfaellige Aufgaben. Verschieben einer Karte aktualisiert die Phase via AJAX.

Nutzen

Berater sieht auf einen Blick, wo jeder Kunde steht

Priorisierung wird intuitiv

Stellt dar, wo Deals haengen bleiben

#4 Automatisierte Follow-up-Erinnerungen

| Bereich Kundenverwaltung | Aufwand Mittel | Hebel Hoch | Empfehlung Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Aufgaben existieren als manuell erstellte Tabelle (Faellig / Erledigt / Aufgabe / Kunde). Es gibt keine Automatisierungsregeln.

Vorschlag

Regelbasierte Aufgaben-Automatisierung: Wenn ein Lead >3 Tage in 'Leadeingang' ohne Aktivitaet ist, wird automatisch eine Aufgabe 'Anrufen' erstellt. Wenn ein Angebot >7 Tage ohne Rueckmeldung ist, folgt eine Erinnerung per E-Mail. Wenn ein Termin gebucht wurde (Calendly-Webhook), wird eine Aufgabe 'Termin vorbereiten' angelegt. Browser- und E-Mail-Push-Benachrichtigungen fuer ueberfaellige Aufgaben.

Nutzen

Kein Lead faellt mehr durch das Raster

Berater braucht kein eigenes Erinnerungssystem

Kombiniert sich direkt mit Feature #13 (Kalender-Integration)

#5 Dashboard-Upgrade: Conversion-Funnel und Lead-Source-Tracking

| Bereich Dashboard | Aufwand Mittel-Hoch | Hebel Hoch | Empfehlung Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Das Dashboard zeigt monatliche Rohdaten seit 2023 sowie vier KPIs (Expose-Anzeigen, Logo-Anzeigen, Landingpage-Aufrufe, Anfragen), die fuer den Test-Account alle auf 0 stehen. Es gibt keine Trichtervisualisierung und keine Lead-Quellen-Zuordnung.

Vorschlag

Conversion-Funnel: Visualisierung der Abfallraten zwischen Pipeline-Stufen inkl. durchschnittlicher Verweildauer je Stufe. Lead-Source-Tracking: Herkunftslabels pro Kunde (Chatbot / IS24 / Manuell / Empfehlung / Calendly). Umsatz-Trend: Darlehenssummen ueber Zeit mit 12-Monats-Linie. Rolling-Window: 7-Tage / 30-Tage / Quartal.

Nutzen

Berater erkennt seinen eigenen Bottleneck

Basis fuer Coaching-Gespraeche mit Partnerbetreuer

Macht den Wert des Partnerbereichs messbar

#6 KI-Profiltext-Generator fuer 'Meine Texte'

| Bereich Meine Texte / Landingpages | Aufwand Gering | Hebel Mittel-Hoch | Empfehlung Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Der Bereich 'Meine Texte' enthaelt bearbeitbare Felder fuer Zitat, Kurzbeschreibung, Ausfuehrliche Beschreibung, Leistungen und Orte - alle manuell befuellt. In der Praxis lassen viele Berater diese Felder leer, was Landingpage-SEO und Conversion verschlechtert.

Vorschlag

'Mit KI generieren'-Button je Textfeld. Die KI (Claude) erhaelt Name, Region, Europace-Partnernummer und Spezialisierung und generiert alle Texte im richtigen Umfang und Ton. Der Berater kann vor dem Speichern editieren.

Nutzen

Befuellungsrate der Profilfelder steigt deutlich

Bessere Landingpage-Rankings ohne Mehraufwand fuer Berater

Minimaler Backend-Aufwand (API-Call auf bestehende KI-Infrastruktur)

#7 Onboarding-Wizard fuer externe Plattformen

| Bereich Administration (Europace-Config) | Aufwand Gering | Hebel Mittel | Empfehlung Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Die Administrations-Seite zeigt 7 externe Plattformen (Abakus24, Baufinex, Fondsfinanz, Forum extern, Qualitypool extern, Starpool) alle mit Status 'nicht hinterlegt / Freischalten'. Es gibt keine Anleitung, wie die Verbindung hergestellt wird.

Vorschlag

Schrittweiser Einrichtungs-Wizard pro Plattform: (1) Welche Zugangsdaten werden benoetigt und wo findet man sie? (2) Eingabeformular mit Live-Verbindungstest. (3) Berechtigungsuebersicht nach erfolgreicher Verbindung. (4) Status-Ampel auf der Uebersichtsseite.

Nutzen

Aktivierungsrate der Drittplattformen steigt

Weniger Support-Anfragen beim Partnerbetreuer

Direkter Umsatzhebel: mehr Abschlusskanale = mehr Provisionen

#8 Empfehlungsseite: Tracking und ROI-Dashboard

| Bereich Empfehlungsseite | Aufwand Mittel | Hebel Mittel | Empfehlung Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Die Empfehlungsseite erlaubt das Hochladen und Versenden eines Empfehlungsvideos sowie die optionale Hinterlegung einer Empfehlungsverguetung. Eine Tabelle zeigt Status / Zeit / Video - aber keine Konversionsrate.

Vorschlag

Tracking: Wie viele Empfaenger haben den Link geoeffnet? Wie viele haben das Formular ausgefuellt? Wie viele wurden ein Kunde? Optionale Provisionsabrechnung: Automatische Berechnung der Empfehlungsverguetung je konvertiertem Lead. Mini-Dashboard: Gesendete Empfehlungen / Oeffnungsrate / Abschlussrate.

Nutzen

Empfehlungskanal wird erstmals messbar

Berater erkennt, ob sich die Empfehlungsverguetung lohnt

Anreiz, mehr Empfehlungen aktiv zu versenden

#9 Dokumenten-Management pro Kunde

| Bereich Kundenverwaltung | Aufwand Mittel-Hoch | Hebel Mittel-Hoch | Empfehlung Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Das Unterlagen-Center ist eine generelle Ablage (Logos, Unterlagen, Videos) fuer alle Berater. Es gibt keine Moeglichkeit, Dokumente einem einzelnen Kunden zuzuordnen.

Vorschlag

Dokumenten-Reiter in der Kundendetailansicht mit Kategorien: Einkommensnachweis, SCHUFA-Auskunft, Objektunterlagen, Angebote / Konditionenvergleiche, Sonstiges. Jedes Dokument bekommt einen Status (ausstehend / eingereicht / geprueft) und ein Upload-Datum.

Nutzen

Vollstaendige Kundenakte an einem Ort

Weniger E-Mail-Ping-Pong mit Kunden

Basis fuer Europace-Dokument-Upload (API-Rechte unterlagen:dokument:schreiben bereits vorhanden)

#10 IS24-Lead-Integration

| Bereich Kundenverwaltung | Aufwand Mittel | Hebel Mittel | Empfehlung Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

ImmoScout24-Leads liegen als separate Datenquelle vor, fliessen aber nicht automatisch in die Kundenverwaltung ein.

Vorschlag

IS24-Leads mit Finanzierungsinteresse werden automatisch als 'Leadeingang' in der Kundenverwaltung angelegt - mit Lead-Quelle 'IS24' getaggt und dem zustaendigen Berater zugewiesen.

Nutzen

Neuer Leadkanal ohne manuelle Uebertragung

Vollstaendige Uebersicht aller Leads in einem System

IS24-Leads bekommen denselben Follow-up-Automatismus wie Chatbot-Leads

#11 WhatsApp-Follow-up aus der Kundenverwaltung

| Bereich Kundenverwaltung | Aufwand Gering | Hebel Mittel | Empfehlung Sprint 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Kundenzeilen in der Tabelle zeigen Telefon und E-Mail, bieten aber keine direkten Messaging-Aktionen.

Vorschlag

WhatsApp-Icon-Button auf jeder Kundenzeile. Klick oeffnet wa.me/{Telefon}?text=... mit vorausgefuellter Nachricht (Vorname des Kunden + individuelle Berater-Signatur). Alternativ: Twilio-API-Integration fuer programmatischen Versand mit Bestaetigung im CRM.

Nutzen

5-Schritte-Prozess auf 1 Klick reduziert

Hoehere Follow-up-Quote

Ergaenzt Feature #13 (Calendly-Link per WhatsApp senden)

#12 Qualitypool-Zertifikats-Tracker

| Bereich Dashboard / Weiterbildung | Aufwand Gering-Mittel | Hebel Mittel | Empfehlung Sprint 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

'Weiterbildung' verlinkt auf Qpedia/Makler-Wiki. Es gibt keinen Ueberblick ueber den Status laufender oder auslaufender Zertifizierungen.

Vorschlag

Zertifikats-Dashboard mit: Liste aller Pflicht-Zertifizierungen (Qualitypool, IHK Paragraf 34i), Ablaufdatum und Countdown, Direktlink zur Verlaengerung, automatische Erinnerung 60 / 30 / 7 Tage vor Ablauf. Die Qualitypool-API-Verbindung ist bereits eingerichtet (baufinanzierung:ereignis:lesen berechtigt).

Nutzen

Keine abgelaufenen Zertifikate mehr

Berater bleibt konform ohne eigenes Tracking

Niedrigschwellig: Qualitypool-API bereits verbunden

#13 Eingebaute Kalender-Funktion mit Calendly-Integration

| Bereich Kundenverwaltung / Profil | Aufwand Gering (A+B) / Mittel (C) | Hebel Hoch | Empfehlung Sprint 1 (A+B) / Sprint 3 (C) |
| --- | --- | --- | --- |

Ist-Zustand

Das Datenmodell enthaelt bereits die Felder 'calendly' und 'calendly_zusatz' fuer jeden Berater - beide sind aktuell null und im Profil-Formular nicht sichtbar. Calendly wird auf dem Dashboard fuer interne Termine bereits genutzt. Kunden erhalten Terminlinks nur, wenn Berater manuell kopieren und per WhatsApp/E-Mail versenden.

Vorschlag

A - Profil: Calendly-URL hinterlegen (bestehendes Datenbankfeld im Formular sichtbar machen - reine Frontend-Aenderung). B - Kundenverwaltung: 'Termin senden'-Button oeffnet ein Modal mit drei Optionen: WhatsApp (wa.me-Link mit Vorname vorausgefuellt), E-Mail (mailto: mit Calendly-Link), Link kopieren. Vollstaendig client-seitig umsetzbar. C - Webhook: Calendly sendet invitee.created an CRM > Pipeline-Stufe automatisch aktualisieren, Aufgabe 'Termin vorbereiten' anlegen, Terminwidget auf dem Dashboard.

Nutzen

Terminvereinbarung von 5 manuellen Schritten auf 1 Klick reduziert

Hoehere Terminquote = mehr Abschluesse

Stufe A+B in einem Sprint umsetzbar, da Datenbankfeld bereits vorhanden

Stufe C schliesst den Kreislauf: Termin gebucht > CRM reagiert automatisch

Prioritaetsmatrix

| # | Feature | Aufwand | Hebel | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Chatbot > CRM Lead-Bridge | Gering-Mittel | Sehr hoch | Sprint 1 |
| 13 | Calendly-Integration (A+B) | Gering | Hoch | Sprint 1 |
| 1 | Bankenwissen in Kundenprofil | Mittel | Sehr hoch | Sprint 1 |
| 3 | Kanban-Board | Mittel | Hoch | Sprint 2 |
| 4 | Follow-up-Automatisierung | Mittel | Hoch | Sprint 2 |
| 11 | WhatsApp-Button | Gering | Mittel | Sprint 2 |
| 6 | KI-Profiltext-Generator | Gering | Mittel-Hoch | Sprint 2 |
| 7 | Onboarding-Wizard Plattformen | Gering | Mittel | Sprint 2 |
| 5 | Dashboard Funnel-Analytics | Mittel-Hoch | Hoch | Sprint 3 |
| 9 | Dokumente pro Kunde | Mittel-Hoch | Mittel-Hoch | Sprint 3 |
| 8 | Empfehlungsseite Tracking | Mittel | Mittel | Sprint 3 |
| 10 | IS24-Lead-Integration | Mittel | Mittel | Sprint 3 |
| 12 | Zertifikats-Tracker | Gering-Mittel | Mittel | Sprint 3 |
| 13 | Calendly Webhook/Dashboard (C) | Mittel | Hoch | Sprint 3 |

Erstellt auf Basis einer automatisierten CRM-Analyse  |  Regionalimmobilien24 GmbH  |  Oktober 2026